# OPSBRAIN

## Hệ thống bộ não thứ hai và quản lý ngữ cảnh doanh nghiệp hỗ trợ điều tra sự cố công nghệ thông tin

Loại tài liệu: Đặc tả dự án và kế hoạch triển khai

Quy mô nhóm: 2 thành viên, có sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ

Lĩnh vực: Kỹ thuật dữ liệu, hệ thống phía máy chủ, RAG, đồ thị tri thức, khoa học dữ liệu và phân tích nghiệp vụ

Giao diện chính: Obsidian và bảng theo dõi đánh giá trên web

Mô hình cục bộ: Ollama

## 1. Tổng quan dự án

OpsBrain là nguyên mẫu hạ tầng tri thức doanh nghiệp dành cho đội vận hành công nghệ thông tin. Hệ thống chuyển ghi chú Obsidian, tài liệu vận hành và bằng chứng giám sát thành một hệ thống ngữ cảnh có thể tìm kiếm, quản lý phiên bản và kiểm soát quyền truy cập.

Luồng chính:

Ghi chú và bằng chứng vận hành → tiếp nhận và kiểm tra cấu trúc → quản lý phiên bản và quyền truy cập → chỉ mục toàn văn, vector và đồ thị → định tuyến câu hỏi → xây dựng ngữ cảnh → sinh câu trả lời cục bộ bằng Ollama → trích dẫn hoặc từ chối trả lời → đánh giá có thể tái tạo.

Dự án không dừng ở chatbot. Trọng tâm là truy xuất đúng bằng chứng, dùng đúng phiên bản tài liệu, tuân thủ quyền truy cập và giải thích được câu trả lời bằng nguồn có thể truy vết.

## 2. Bài toán nghiệp vụ

Tri thức vận hành thường nằm rải rác trong danh mục dịch vụ, báo cáo sự cố, báo cáo sau sự cố, hướng dẫn xử lý, lịch sử triển khai, nhật ký và ghi chú cá nhân. Khi sự cố xảy ra, kỹ sư mất thời gian tìm đúng hồ sơ, xác định tài liệu còn hiệu lực và kết nối triệu chứng với dịch vụ cùng quy trình khắc phục.

Câu hỏi trung tâm: Làm thế nào đội vận hành có thể truy xuất bằng chứng phù hợp và đúng quyền cho một sự cố, đồng thời tìm hướng dẫn hoặc cách xử lý trước đây mà không phụ thuộc vào câu trả lời thiếu bằng chứng của mô hình ngôn ngữ?

### Các câu hỏi cần giải quyết

- Khi nào tìm kiếm từ khóa hiệu quả hơn truy xuất vector?

- Khi nào mở rộng đồ thị tạo thêm giá trị?

- Phiên bản và trạng thái kiểm duyệt ảnh hưởng đến xếp hạng ra sao?

- Làm sao chứng minh tài liệu trái quyền không đi vào ngữ cảnh?

- Khi nào hệ thống phải từ chối trả lời?

- Kỹ sư cần loại bằng chứng nào để tin tưởng kết quả?

## 3. Mục tiêu

### 3.1. Mục tiêu nghiệp vụ

- Giảm công sức tìm tri thức vận hành đã được xác nhận.

- Kết nối dịch vụ, lần triển khai, sự cố, lỗi và hướng dẫn xử lý.

- Cung cấp câu trả lời có bằng chứng trực tiếp.

- Ngăn tài liệu lỗi thời hoặc trái quyền được sử dụng.

- Tạo quy trình lặp lại để ghi nhận tri thức sau sự cố.

### 3.2. Mục tiêu kỹ thuật

- Xây dựng pipeline tiếp nhận Markdown từ Obsidian có khả năng chạy lại an toàn.

- Theo dõi tạo mới, cập nhật, xóa và thay đổi phiên bản.

- Dùng PostgreSQL làm nguồn dữ liệu và trạng thái chính.

- Kết hợp pgvector, tìm kiếm toàn văn và Reciprocal Rank Fusion.

- Bổ sung đồ thị thực thể cho câu hỏi nhiều bước.

- Dùng Ollama để tạo embedding và sinh câu trả lời cục bộ.

- Trả về trích dẫn mở được tài liệu nguồn.

- Chạy môi trường bằng Docker Compose.

### 3.3. Mục tiêu nghiên cứu

- So sánh truy xuất chỉ dùng vector.

- So sánh truy xuất lai: vector, toàn văn và hợp nhất thứ hạng.

- So sánh truy xuất lai có tăng cường đồ thị.

Điều kiện thí nghiệm phải giữ cố định mô hình, kho tài liệu, cách chia đoạn, quyền truy cập và phần cứng.

## 4. Người dùng và tình huống sử dụng

### Người dùng chính

- Kỹ sư SRE, DevOps và Backend.

- Kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật.

- Trưởng nhóm kỹ thuật.

- Thành viên mới cần tìm hiểu lịch sử hệ thống.

### Tình huống sử dụng

- Điều tra sự cố: tìm sự cố tương tự và hướng dẫn xử lý đúng phiên bản.

- Tìm theo triệu chứng: kết hợp truy xuất ngữ nghĩa và từ khóa khi chưa biết mã lỗi.

- Ngữ cảnh nhiều bước: nối lần triển khai, dịch vụ, sự cố, lỗi và hướng dẫn.

- Hỏi theo ghi chú đang mở: dùng ghi chú Obsidian làm phạm vi tác vụ.

- Thiếu bằng chứng: từ chối trả lời thay vì tạo phương án không có căn cứ.

## 5. Nguồn dữ liệu

OpsBrain dùng một doanh nghiệp giả lập thống nhất để giữ quan hệ dữ liệu nhất quán.

- Kịch bản lỗi có kiểm soát từ OpenTelemetry Demo.

- Cấu trúc danh mục dịch vụ dựa trên Backstage.

- Mẫu hướng dẫn xử lý công khai từ hệ sinh thái Kubernetes.

- Cấu trúc báo cáo sau sự cố từ nguồn công khai.

- Tài liệu mô phỏng có trí tuệ nhân tạo hỗ trợ và được cả hai thành viên kiểm tra.

Quy mô mục tiêu: khoảng 120 tài liệu đã duyệt, gồm danh mục dịch vụ, báo cáo sự cố, báo cáo sau sự cố, hướng dẫn xử lý, hồ sơ triển khai và bằng chứng giám sát.

Mỗi tài liệu phải có mã tài liệu, loại tài liệu, nguồn, dịch vụ, chủ sở hữu, mức hiển thị, phiên bản, trạng thái, ngày kiểm tra cuối, trạng thái duyệt và giá trị băm nội dung.

## 6. Phạm vi

### Trong phạm vi

- Tiếp nhận Markdown và kiểm tra frontmatter.

- Xử lý tăng dần khi tạo, cập nhật và xóa.

- Quản lý phiên bản, nguồn gốc và quyền truy cập.

- PostgreSQL, pgvector, tìm kiếm toàn văn và đồ thị quan hệ.

- FastAPI, Ollama, trích dẫn và từ chối trả lời.

- Plugin Obsidian tối thiểu và bảng theo dõi đánh giá.

- Kiểm thử đơn vị, tích hợp, truy xuất và quyền truy cập.

### Ngoài phạm vi

- Tác nhân tự động xử lý sự cố hoặc thực thi lệnh thật.

- Tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ.

- Kubernetes, Terraform và triển khai nhiều khách hàng.

- Thu thập email, trò chuyện hoặc CRM toàn tổ chức theo thời gian thực.

- Tuyên bố giảm thời gian khắc phục sự cố thực tế khi chưa có thí nghiệm thật.

## 7. Kiến trúc đề xuất

Obsidian Vault và bằng chứng vận hành → bộ kết nối và hàng đợi tiếp nhận → bộ đọc Markdown → kiểm tra cấu trúc, nguồn gốc và quyền → chia đoạn, trích xuất thực thể và embedding → PostgreSQL, pgvector, tìm kiếm toàn văn và đồ thị quan hệ → FastAPI → bộ lọc quyền → bộ định tuyến ngữ cảnh → truy xuất vector, lai hoặc tăng cường đồ thị → Ollama → câu trả lời có trích dẫn → plugin Obsidian và bảng đánh giá.

PostgreSQL là nguồn dữ liệu và trạng thái chính. Mọi chỉ mục tìm kiếm và quan hệ dẫn xuất phải có khả năng tái tạo.

## 8. Vòng đời dữ liệu

- Đọc Markdown và frontmatter.

- Kiểm tra cấu trúc bắt buộc.

- Tính giá trị băm nội dung.

- Xác định phiên bản mới.

- Trích xuất liên kết Obsidian và thực thể.

- Chia đoạn theo quy tắc ổn định.

- Tạo embedding bằng Ollama.

- Cập nhật chỉ mục toàn văn, vector và đồ thị.

- Ghi trạng thái tiếp nhận và sự kiện kiểm toán.

Sự kiện xóa phải vô hiệu hóa tài liệu nguồn và dữ liệu dẫn xuất. Xử lý lại cùng một phiên bản không được tạo bản ghi trùng.

## 9. Truy xuất, định tuyến và quyền truy cập

### Ba cấu hình truy xuất

- Vector bằng độ tương đồng cosine.

- Truy xuất lai bằng vector, tìm kiếm toàn văn và Reciprocal Rank Fusion.

- Truy xuất lai có mở rộng đồ thị có giới hạn.

### Định tuyến

- Mã sự cố, mã triển khai hoặc mã lỗi: ưu tiên từ khóa và truy xuất lai.

- Mô tả triệu chứng: ưu tiên vector và truy xuất lai.

- Câu hỏi nhiều thực thể: bật mở rộng đồ thị.

- Không đủ bằng chứng hoặc không đủ quyền: từ chối trả lời.

### Nguyên tắc quyền truy cập

Quyền được áp dụng trước khi xếp hạng, mở rộng đồ thị, xây ngữ cảnh và tạo trích dẫn. Kiểm thử phải chứng minh tài liệu trái quyền không xuất hiện trong tập ứng viên, ngữ cảnh hoặc câu trả lời.

## 10. Đánh giá

Bộ dữ liệu chuẩn gồm 50–80 câu hỏi đã kiểm tra, phủ các nhóm: mã định danh chính xác, triệu chứng ngữ nghĩa, nhiều bước, phụ thuộc phiên bản, không có đáp án và kiểm tra quyền.

### Chỉ số

- Recall@k, MRR hoặc nDCG.

- Độ chính xác câu trả lời và mức bám sát bằng chứng.

- Độ chính xác trích dẫn và từ chối trả lời.

- Độ trễ P50, P95 và lượng ngữ cảnh sử dụng.

- Tỷ lệ rò rỉ quyền truy cập.

## 11. Kế hoạch triển khai theo giai đoạn

Không gắn với số tuần cố định. Chỉ chuyển giai đoạn khi điều kiện hoàn thành đã đạt.

- Chốt bài toán và kiến trúc: thống nhất quy trình, phạm vi và tiêu chí thành công.

- Thiết kế kho tài liệu: tạo Vault mẫu, cấu trúc frontmatter và quy tắc truy vết.

- Pipeline và vòng đời: xử lý tạo, cập nhật, xóa và chạy lại an toàn.

- Vector và Ollama: tạo embedding, chỉ mục và câu trả lời có trích dẫn đầu tiên.

- Truy xuất lai: thêm toàn văn, hợp nhất thứ hạng và nhật ký truy vấn.

- Đồ thị và định tuyến: kết nối thực thể và xử lý câu hỏi nhiều bước.

- Phân quyền: hoàn thành lọc quyền và bộ kiểm thử phủ định.

- Đánh giá: chạy ba cấu hình trên điều kiện cố định.

- Tích hợp đầu cuối: hoàn thành plugin, bảng theo dõi và Docker Compose.

- Kiểm chứng và trình bày: báo cáo, phân tích lỗi, video và slide.

## 12. Định nghĩa hoàn thành

- Nguồn và truy vết tài liệu đầy đủ.

- Tạo, cập nhật và xóa được đồng bộ chính xác.

- Chạy lại cùng phiên bản không tạo dữ liệu trùng.

- Ba cấu hình truy xuất chạy thành công.

- Câu trả lời có trích dẫn mở đúng nguồn.

- Hệ thống từ chối khi thiếu bằng chứng.

- Không phát hiện rò rỉ tài liệu trái quyền.

- Kết quả đánh giá có thể tái tạo.

- Docker Compose khởi động được các dịch vụ bắt buộc.

- Một kịch bản lỗi được chuyển thành báo cáo sự cố, báo cáo sau sự cố, hướng dẫn xử lý và ngữ cảnh truy xuất được.

- Cả hai thành viên giải thích được các quyết định thiết kế chính.

## 13. Rủi ro và cách giảm thiểu

- Phạm vi quá lớn: giữ tác nhân tự động, Kubernetes và triển khai thật ngoài phiên bản đầu.

- Dữ liệu mô phỏng thiếu nhất quán: dùng một doanh nghiệp giả lập và mẫu tài liệu thống nhất.

- Nhãn đánh giá yếu: hai người kiểm tra câu hỏi chuẩn và bằng chứng.

- Quan hệ đồ thị sai: yêu cầu nguồn, giới hạn loại quan hệ và trạng thái duyệt.

- Rò rỉ quyền: lọc trước xếp hạng và kiểm thử riêng từng tầng.

- Mô hình cục bộ chậm: dùng mô hình phù hợp phần cứng và báo cáo độ trễ trung thực.

- Phụ thuộc mã do AI tạo: mọi pull request phải được giải thích, kiểm thử và review chéo.

## 14. Tích hợp Obsidian

Obsidian là giao diện để con người biên soạn và sử dụng tri thức, không phải nơi lưu quyền truy cập chính. Vault mẫu gồm các thư mục services/, incidents/, postmortems/, runbooks/, deployments/ và alerts/.

### Chức năng tối thiểu của plugin

- Đặt câu hỏi từ thanh bên.

- Đặt câu hỏi theo ghi chú đang mở.

- Hiển thị trích dẫn và trạng thái truy xuất.

- Mở đúng ghi chú hoặc tiêu đề nguồn.

- Hiển thị trạng thái đã lập chỉ mục, lỗi thời hoặc thất bại.

- Yêu cầu lập lại chỉ mục cho ghi chú hiện tại.

Plugin chỉ giao tiếp với FastAPI, không kết nối trực tiếp tới PostgreSQL hoặc Ollama.

## 15. Thiết kế lưu trữ

### Các bảng dữ liệu chính

- users, teams, roles và acl_entries.

- documents, document_versions và chunks.

- ingestion_jobs và audit_events.

- entities và relationships.

- query_runs và retrieval_results.

- evaluation_cases và evaluation_runs.

### Thực thể đồ thị

- Dịch vụ.

- Lần triển khai.

- Sự cố.

- Lỗi.

- Hướng dẫn xử lý.

- Nhóm sở hữu.

### Quan hệ đồ thị

- DEPLOYED_TO.

- CAUSED.

- AFFECTED.

- PRODUCED_ERROR.

- RESOLVED_BY.

- OWNED_BY.

- RELATED_TO.

Quan hệ đồ thị và chỉ mục tìm kiếm là dữ liệu dẫn xuất. Hệ thống phải có khả năng tái tạo chúng từ tài liệu nguồn, phiên bản và siêu dữ liệu đã được lưu.

## 16. Chi tiết các phương pháp truy xuất

### Truy xuất chỉ dùng vector

Dùng embedding và độ tương đồng cosine trong pgvector làm mốc so sánh.

### Truy xuất lai

Chạy tìm kiếm toàn văn và vector song song, sau đó hợp nhất thứ hạng bằng Reciprocal Rank Fusion. Phương pháp này phải xử lý tốt cả mã định danh chính xác lẫn mô tả triệu chứng.

### Truy xuất lai có tăng cường đồ thị

Bắt đầu từ kết quả truy xuất lai, xác định thực thể hạt giống và mở rộng qua chuỗi quan hệ có giới hạn như Dịch vụ → Lần triển khai → Sự cố → Lỗi → Hướng dẫn xử lý. Độ sâu, loại quan hệ và số tài liệu bổ sung phải được kiểm soát.

## 17. Định tuyến và xây dựng ngữ cảnh

Bộ định tuyến đầu tiên dựa trên quy tắc để dễ giải thích:

- Có mã sự cố, triển khai hoặc lỗi: ưu tiên từ khóa và truy xuất lai.

- Mô tả triệu chứng: ưu tiên vector và truy xuất lai.

- Câu hỏi có nhiều thực thể liên kết: bật mở rộng đồ thị.

- Câu hỏi theo ghi chú hiện tại: bổ sung phạm vi dịch vụ đang mở.

- Không có bằng chứng hoặc không đủ quyền: từ chối trả lời.

Mỗi lần truy vấn phải ghi lại phương pháp đã chọn, lý do định tuyến, tài liệu ứng viên, tài liệu bị loại và ngữ cảnh cuối cùng.

## 18. Tích hợp Ollama

Ollama cung cấp embedding và sinh câu trả lời cục bộ. Dự án phải ghi lại mô hình embedding, mô hình sinh câu trả lời, phiên bản, số chiều embedding, thiết lập sinh, phiên bản lời nhắc, kích thước ngữ cảnh và thời gian xử lý.

Các mô hình và thiết lập phải được giữ cố định trong thí nghiệm so sánh. Khi đổi mô hình embedding, hệ thống phải tái tạo chỉ mục theo quy trình có kiểm soát.

## 19. Thiết kế đánh giá chi tiết

### Bộ dữ liệu chuẩn

Mục tiêu từ 50 đến 80 câu hỏi đã được hai thành viên kiểm tra, gồm câu hỏi chứa mã định danh, mô tả triệu chứng, nhiều bước, phụ thuộc phiên bản, không có đáp án và kiểm tra quyền truy cập.

Mỗi trường hợp đánh giá có câu hỏi, câu trả lời kỳ vọng, mã tài liệu liên quan, thực thể bắt buộc, vai trò được phép, trạng thái có thể trả lời, loại câu hỏi và người kiểm tra.

### Các biến được giữ cố định

- Kho tài liệu và phiên bản dữ liệu.

- Mô hình embedding và mô hình sinh câu trả lời.

- Lời nhắc và cấu hình chia đoạn.

- top_k, phần cứng và quy tắc quyền truy cập.

- Danh sách câu hỏi đánh giá.

### Chỉ số

- Recall@k, MRR hoặc nDCG.

- Độ chính xác câu trả lời và mức bám sát bằng chứng.

- Độ chính xác trích dẫn và từ chối trả lời.

- Độ trễ P50, P95 và lượng ngữ cảnh sử dụng.

- Tỷ lệ rò rỉ quyền truy cập.

## 20. Bảng theo dõi đánh giá

Bảng theo dõi cần hiển thị thành phần kho tài liệu, trạng thái ingestion, tài liệu lỗi thời hoặc chưa duyệt, hiệu quả truy xuất theo từng phương pháp, kết quả theo loại câu hỏi, phân bố độ trễ, độ chính xác trích dẫn, kết quả kiểm thử quyền và các trường hợp thất bại.

Phiên bản đầu chỉ cần một bảng theo dõi. React có thể dùng chung FastAPI; Power BI chỉ là lựa chọn bổ sung nếu thực sự phục vụ phần trình bày phân tích.

## 21. Hạ tầng và vận hành

Docker Compose chạy FastAPI, worker tiếp nhận, PostgreSQL cùng pgvector, Ollama và bảng theo dõi.

### Yêu cầu vận hành

- Health check và trạng thái sẵn sàng.

- Nhật ký có cấu trúc và mã truy vết truy vấn.

- Quy tắc thử lại và trạng thái công việc thất bại.

- Lệnh tái tạo chỉ mục.

- Hướng dẫn sao lưu và khôi phục cơ bản.

- Nhật ký kiểm toán.

- Cấu hình tái tạo được qua .env.example.

- Không đưa thông tin xác thực vào Git.

## 22. Quy trình Git và kiểm chứng

- Mỗi công việc bắt đầu từ GitHub Issue có tiêu chí chấp nhận.

- Mỗi nhánh chỉ xử lý một phạm vi có thể review.

- Pull request liên kết Issue và kèm bằng chứng kiểm thử.

- Thành viên còn lại review trước khi hợp nhất.

- Kiểm thử phải đạt trước khi hợp nhất.

- Tài liệu nguồn, mô hình và kết quả đánh giá phải ghi phiên bản.

- Không commit bí mật, Vault cá nhân hoặc bộ nhớ đệm mô hình.

Chi tiết phân công được quản lý ở thẻ riêng trong tài liệu để tránh trùng lặp và giúp hai thành viên cập nhật trách nhiệm mà không sửa đặc tả kỹ thuật.

## 23. Bộ sản phẩm cuối

- Repository GitHub và README chuyên nghiệp.

- Obsidian Vault mẫu và kho tài liệu đã duyệt.

- Bộ dữ liệu đánh giá chuẩn.

- Sơ đồ kiến trúc và mô hình dữ liệu.

- FastAPI, pipeline tiếp nhận và plugin Obsidian tối thiểu.

- Bảng theo dõi đánh giá và môi trường Docker Compose.

- Kiểm thử tự động và bằng chứng CI.

- Báo cáo đánh giá, phân tích trường hợp thất bại và giới hạn.

- Yêu cầu nghiệp vụ và tiêu chí chấp nhận.

- Video trình diễn, báo cáo và slide thuyết trình.

## 24. Tài liệu tham khảo

- Ollama API: https://docs.ollama.com/api/chat.

- Ollama Embeddings: https://docs.ollama.com/api/embed.

- Obsidian Vault API: https://docs.obsidian.md/Plugins/Vault.

- PostgreSQL Full Text Search: https://www.postgresql.org/docs/current/textsearch.html.

- pgvector: https://github.com/pgvector/pgvector.

- OpenTelemetry Demo: https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-demo.

- Backstage Software Catalog: https://backstage.io/docs/features/software-catalog/descriptor-format/.

# CẤU TRÚC GITHUB

## 1. Mục tiêu tổ chức repository

Repository phải giúp người mới hiểu nhanh bài toán, chạy được hệ thống, truy vết quyết định kiến trúc và tái tạo kết quả đánh giá. Mã nguồn, dữ liệu mẫu, tài liệu và kết quả thí nghiệm phải được tách rõ để tránh biến repository thành nơi lưu mọi thứ.

## 2. Cấu trúc đề xuất

opsbrain/

├── README.md

├── LICENSE

├── .env.example

├── .gitignore

├── docker-compose.yml

├── Makefile

├── pyproject.toml

├── apps/

│   ├── api/                    # FastAPI và các điểm cuối truy vấn

│   ├── worker/                 # tiến trình tiếp nhận và lập chỉ mục

│   ├── dashboard/              # bảng theo dõi đánh giá

│   └── obsidian-plugin/        # plugin Obsidian tối thiểu

├── src/

│   └── opsbrain/

│       ├── config/             # cấu hình và kiểm tra biến môi trường

│       ├── domain/             # mô hình nghiệp vụ cốt lõi

│       ├── ingestion/          # đọc, kiểm tra, chia đoạn, phiên bản

│       ├── retrieval/          # vector, toàn văn, hợp nhất thứ hạng

│       ├── graph/              # thực thể, quan hệ và mở rộng đồ thị

│       ├── access/             # xác thực và lọc quyền

│       ├── generation/         # Ollama, lời nhắc và trích dẫn

│       ├── evaluation/         # bộ chạy và chỉ số đánh giá

│       └── observability/      # nhật ký, số liệu và kiểm toán

├── migrations/                 # chuyển đổi cơ sở dữ liệu

├── contracts/                  # cấu trúc frontmatter và API

├── data/

│   ├── sample_vault/           # Vault mẫu có thể công khai

│   ├── seed/                   # dữ liệu khởi tạo

│   └── evaluation/             # bộ câu hỏi chuẩn đã duyệt

├── tests/

│   ├── unit/

│   ├── integration/

│   ├── end_to_end/

│   ├── retrieval/

│   └── access_control/

├── scripts/

│   ├── bootstrap.ps1

│   ├── ingest_sample_vault.py

│   ├── rebuild_indexes.py

│   └── run_evaluation.py

├── docs/

│   ├── 01-overview/

│   ├── 02-requirements/

│   ├── 03-architecture/

│   ├── 04-data/

│   ├── 05-api/

│   ├── 06-evaluation/

│   ├── 07-operations/

│   └── 08-decisions/

├── reports/                    # báo cáo kết quả đã chọn lọc

└── .github/

├── workflows/

├── ISSUE_TEMPLATE/

└── pull_request_template.md

## 3. Trách nhiệm từng khu vực

### apps/

Chỉ chứa điểm khởi chạy của các ứng dụng. Logic nghiệp vụ phải đặt trong src/opsbrain/ để tái sử dụng và kiểm thử độc lập.

### src/opsbrain/

Tổ chức theo năng lực nghiệp vụ, không chia theo từng người. Mỗi mô-đun công khai giao diện rõ ràng, tránh để API, truy xuất và cơ sở dữ liệu phụ thuộc vòng tròn.

### data/

Chỉ đưa dữ liệu mô phỏng hoặc dữ liệu công khai có giấy phép phù hợp. Không commit Vault cá nhân, dữ liệu doanh nghiệp thật, nhật ký chứa thông tin nhạy cảm hoặc đầu ra mô hình chưa được kiểm tra.

### reports/

Chỉ giữ kết quả đại diện dùng trong báo cáo và hồ sơ năng lực. Kết quả thô dung lượng lớn phải có cách tái tạo thay vì lưu toàn bộ vào Git.

## 4. Tài liệu chuyển vào repository

Google Docs là nơi thảo luận và soạn bản đầu. Khi nội dung đã ổn định, các phần sau được chuyển sang repository để đi cùng mã nguồn:

- Tổng quan dự án: README.md và docs/01-overview/project-overview.md.

- Yêu cầu nghiệp vụ, người dùng và tiêu chí chấp nhận: docs/02-requirements/.

- Kiến trúc hệ thống, luồng dữ liệu và sơ đồ: docs/03-architecture/.

- Nguồn dữ liệu, hợp đồng dữ liệu và truy vết: docs/04-data/ và contracts/.

- Đặc tả API và ví dụ yêu cầu: docs/05-api/.

- Thiết kế thí nghiệm, chỉ số và kết quả: docs/06-evaluation/.

- Hướng dẫn chạy, sao lưu, khôi phục và xử lý lỗi: docs/07-operations/.

- Quyết định kiến trúc: docs/08-decisions/.

### Tài liệu chỉ giữ ngoài repository

- Ghi chú thảo luận chưa chốt.

- Phân công cá nhân tạm thời.

- Thông tin đăng nhập, khóa API và dữ liệu nhạy cảm.

- Bản nháp báo cáo chưa kiểm tra.

- Tài liệu có bản quyền hoặc điều khoản không cho phép phân phối lại.

## 5. Cấu trúc README

- Tên dự án và câu mô tả một dòng.

- Bài toán thực tế và người dùng.

- Ảnh hoặc video trình diễn ngắn.

- Kiến trúc cấp cao.

- Luồng dữ liệu từ tiếp nhận tới trả lời.

- Ba phương pháp truy xuất được so sánh.

- Kết quả đánh giá chính, kèm điều kiện thí nghiệm.

- Cách chạy nhanh bằng Docker Compose.

- Cách nạp Vault mẫu và chạy đánh giá.

- Giới hạn, rủi ro và hướng phát triển.

- Đóng góp của từng thành viên.

- Nguồn dữ liệu, giấy phép và lời cảm ơn.

## 6. Quy tắc tài liệu

- Mỗi tài liệu có mục đích, người chịu trách nhiệm và ngày cập nhật cuối.

- Dùng đường dẫn tương đối để liên kết giữa các tài liệu.

- Sơ đồ phải có tệp nguồn có thể chỉnh sửa.

- Claim về hiệu năng phải liên kết tới cấu hình và kết quả thí nghiệm.

- Quyết định quan trọng được ghi bằng ADR: bối cảnh, lựa chọn, quyết định và hệ quả.

- Không sao chép cùng một nội dung sang nhiều tệp; dùng liên kết tới nguồn chính.

## 7. Quy trình Git

### Nhánh

- main: luôn chạy được và chỉ nhận thay đổi qua pull request.

- feature/<issue>-<tên-ngắn>: chức năng mới.

- fix/<issue>-<tên-ngắn>: sửa lỗi.

- docs/<issue>-<tên-ngắn>: tài liệu.

- experiment/<issue>-<tên-ngắn>: thí nghiệm có phạm vi rõ.

### Issue

Mỗi Issue phải có bối cảnh, đầu ra, tiêu chí chấp nhận, người phụ trách, phụ thuộc và bằng chứng hoàn thành.

### Pull request

- Liên kết Issue.

- Mô tả hành vi trước và sau thay đổi.

- Nêu cách kiểm thử và bằng chứng.

- Chỉ chứa một phạm vi có thể review.

- Được thành viên còn lại review trước khi hợp nhất.

### Commit

Dùng thông điệp ngắn, nêu hành động và phạm vi, ví dụ: feat(ingestion): handle deleted notes hoặc docs(eval): define gold dataset schema.

## 8. Kiểm tra tự động

Luồng CI tối thiểu:

- Kiểm tra định dạng và chất lượng mã.

- Chạy kiểm thử đơn vị.

- Chạy kiểm thử tích hợp với PostgreSQL.

- Kiểm tra migration.

- Kiểm tra dữ liệu mẫu và cấu trúc frontmatter.

- Chạy bộ kiểm thử quyền truy cập.

- Tạo báo cáo độ phủ kiểm thử.

Bộ đánh giá RAG đầy đủ có thể chạy theo yêu cầu hoặc theo bản phát hành để tránh làm CI hằng ngày quá nặng.

## 9. Phiên bản và phát hành

- Dùng mốc phát hành cho từng baseline có thể trình diễn.

- Gắn thẻ phiên bản cho mã nguồn, cấu hình thí nghiệm và bộ dữ liệu đánh giá.

- Mỗi bản phát hành có ghi chú thay đổi, giới hạn đã biết và hướng dẫn tái tạo.

- Không gọi kết quả là đã xác minh nếu chưa khóa cấu hình và lưu bằng chứng.

## 10. Những tệp không được đưa lên GitHub

- .env, mật khẩu, khóa API và token.

- Dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu doanh nghiệp thật.

- Toàn bộ Vault cá nhân của thành viên.

- Mô hình Ollama và bộ nhớ đệm cục bộ.

- Tệp cơ sở dữ liệu, nhật ký lớn và kết quả thô có thể tái tạo.

- Tài liệu nguồn không có quyền phân phối.

# TỔNG QUAN VÀ KẾT QUẢ KỲ VỌNG

## 1. Dự án này là gì?

OpsBrain là một Enterprise Second Brain — hệ thống bộ não thứ hai cho doanh nghiệp — tập trung vào ngữ cảnh vận hành công nghệ thông tin. Hệ thống tổ chức tài liệu, bằng chứng giám sát và quan hệ giữa các sự kiện để hỗ trợ kỹ sư điều tra sự cố bằng câu trả lời có nguồn, đúng phiên bản và đúng quyền truy cập.

Người dùng làm việc chủ yếu trong Obsidian. Khi đặt câu hỏi, OpsBrain không chỉ tìm đoạn văn giống câu hỏi mà còn xét mã định danh, thời gian, phiên bản, dịch vụ liên quan, lịch sử triển khai, quan hệ đồ thị và quyền của người dùng.

## 2. Vì sao đề tài có giá trị thực tế?

Trong doanh nghiệp công nghệ, công việc không chỉ đến từ khách hàng mua sản phẩm mới mỗi ngày. Đội kỹ thuật liên tục xử lý thay đổi hệ thống, triển khai phiên bản, cảnh báo, sự cố, hỗ trợ nội bộ, kiểm toán và chuyển giao kiến thức. Giá trị của OpsBrain nằm ở việc giảm ma sát khi tìm lại tri thức đã có và chứng minh nguồn của quyết định kỹ thuật.

### Vấn đề hiện tại

- Tài liệu phân tán và không có một nguồn tìm kiếm thống nhất.

- Tên dịch vụ, mã lỗi và lịch sử triển khai khó tìm bằng tìm kiếm ngữ nghĩa đơn thuần.

- Tài liệu cũ có thể được dùng nhầm.

- Câu trả lời của mô hình có thể hợp lý nhưng thiếu bằng chứng.

- Quyền truy cập thường chỉ được xử lý ở giao diện, tạo nguy cơ rò rỉ khi truy xuất.

- Tri thức sau sự cố không được chuẩn hóa nên khó tái sử dụng.

## 3. Mục tiêu cuối cùng

### Mục tiêu sản phẩm

- Cho phép kỹ sư hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên ngay trong Obsidian.

- Trả lời kèm trích dẫn mở được tài liệu nguồn.

- Kết nối được dịch vụ, lần triển khai, sự cố, lỗi và hướng dẫn xử lý.

- Phân biệt tài liệu hiện hành, lỗi thời, chưa duyệt và trái quyền.

- Từ chối trả lời khi không có đủ bằng chứng.

### Mục tiêu kỹ thuật

- Xây dựng pipeline dữ liệu có vòng đời đầy đủ: tạo, cập nhật, xóa và tái tạo.

- Giữ PostgreSQL làm nguồn dữ liệu và trạng thái chính.

- So sánh có kiểm soát giữa vector, truy xuất lai và đồ thị.

- Chạy mô hình cục bộ bằng Ollama để kiểm soát dữ liệu.

- Tạo môi trường có thể tái tạo bằng Docker Compose.

- Có kiểm thử quyền truy cập, chất lượng truy xuất và tích hợp đầu cuối.

### Mục tiêu học tập

- Thực hành Data Engineering qua tiếp nhận, hợp đồng dữ liệu, phiên bản, chất lượng và quan sát hệ thống.

- Thực hành Backend qua API, xác thực, xử lý công việc nền và phục hồi lỗi.

- Thực hành Data Science qua thiết kế bộ dữ liệu chuẩn, chỉ số và phân tích thí nghiệm.

- Thực hành Business Analysis qua người dùng, quy trình, yêu cầu và tiêu chí chấp nhận.

## 4. Sản phẩm chạy được khi hoàn thành

- Người dùng mở một ghi chú dịch vụ trong Obsidian.

- Người dùng hỏi về một triệu chứng hoặc mã sự cố.

- Plugin gửi câu hỏi, danh tính và ngữ cảnh ghi chú tới FastAPI.

- Hệ thống lọc tài liệu theo quyền.

- Bộ định tuyến chọn vector, truy xuất lai hoặc tăng cường đồ thị.

- Hệ thống xây ngữ cảnh từ tài liệu hiện hành đã được duyệt.

- Ollama sinh câu trả lời dựa trên ngữ cảnh.

- Người dùng nhận câu trả lời, trích dẫn, đường dẫn ghi chú và trạng thái độ tin cậy.

- Thông tin truy vấn được ghi lại để đánh giá và kiểm toán.

## 5. Kịch bản trình diễn chính

Sau một lần triển khai, payment-service trả về HTTP 503. Kỹ sư muốn biết vấn đề đã từng xảy ra chưa, lần triển khai nào liên quan, lỗi nào được ghi nhận và hướng dẫn xử lý nào đã giải quyết sự cố.

OpsBrain phải:

- Nhận diện dịch vụ và mã lỗi.

- Tìm sự cố và hồ sơ triển khai có liên quan.

- Mở rộng quan hệ tới lỗi và hướng dẫn xử lý.

- Loại tài liệu lỗi thời, chưa duyệt hoặc trái quyền.

- Trả lời bằng bằng chứng có trích dẫn.

- Ghi lại phương pháp truy xuất và lý do định tuyến.

### Kịch bản phủ định

Một người dùng không có quyền hỏi về sự cố nội bộ. Tài liệu liên quan không được xuất hiện trong tập ứng viên, ngữ cảnh, câu trả lời hoặc trích dẫn. Nếu không còn bằng chứng hợp lệ, hệ thống phải từ chối trả lời.

## 6. Kết quả định lượng kỳ vọng

Các con số dưới đây là tiêu chí mục tiêu của nguyên mẫu, không phải claim đã đạt:

- Khoảng 120 tài liệu đã được duyệt và truy vết nguồn.

- 50–80 câu hỏi đánh giá đã được hai thành viên kiểm tra.

- Ba cấu hình truy xuất chạy trên cùng điều kiện.

- Tỷ lệ rò rỉ quyền truy cập mục tiêu: 0 trong bộ kiểm thử.

- 100% trích dẫn trong bộ kiểm tra mở được tài liệu nguồn tương ứng.

- 100% sự kiện xóa trong bộ kiểm thử làm mất hiệu lực dữ liệu dẫn xuất.

- Chạy lại cùng phiên bản không tạo đoạn hoặc quan hệ đang hoạt động bị trùng.

- Báo cáo độ trễ P50 và P95 theo cấu hình phần cứng thật.

Chất lượng truy xuất được báo cáo bằng Recall@k, MRR hoặc nDCG. Chất lượng câu trả lời được đánh giá bằng độ chính xác, mức bám sát bằng chứng, độ chính xác trích dẫn và độ chính xác khi từ chối.

## 7. Tiêu chí chấp nhận theo vai trò

### Kỹ sư vận hành

- Tìm được tài liệu liên quan mà không cần biết chính xác vị trí lưu.

- Hiểu vì sao tài liệu được chọn.

- Mở được nguồn và kiểm tra câu trả lời.

- Không nhận khuyến nghị khi bằng chứng không đủ.

### Chủ sở hữu dịch vụ

- Biết tài liệu nào đang hiện hành, lỗi thời hoặc chưa duyệt.

- Cập nhật ghi chú và thấy chỉ mục được đồng bộ.

- Truy vết được thay đổi phiên bản và nguồn.

### Quản trị viên bảo mật

- Quyền được áp dụng trước truy xuất.

- Có nhật ký kiểm toán cho truy vấn và tài liệu được dùng.

- Bộ kiểm thử phủ định không phát hiện rò rỉ.

### Người đánh giá dự án

- Chạy được hệ thống bằng hướng dẫn.

- Tái tạo được thí nghiệm với cấu hình đã khóa.

- Phân biệt được kết quả thật, mục tiêu và giới hạn.

## 8. Bộ sản phẩm cuối

- Repository GitHub có lịch sử Issue, pull request và review.

- README chuyên nghiệp và video trình diễn.

- Obsidian Vault mẫu có dữ liệu đã duyệt.

- FastAPI, worker tiếp nhận, PostgreSQL, pgvector và Ollama.

- Plugin Obsidian tối thiểu.

- Bộ dữ liệu đánh giá chuẩn và bộ chạy thí nghiệm.

- Bảng theo dõi kết quả và phân tích trường hợp thất bại.

- Sơ đồ kiến trúc, mô hình dữ liệu và tài liệu vận hành.

- Kiểm thử tự động và bằng chứng CI.

- Báo cáo cuối và slide thuyết trình.

## 9. Giá trị đối với hồ sơ năng lực

### Đối với Data Engineering

- Thể hiện ingestion, data contract, lineage, lifecycle, idempotency và data quality.

- Cho thấy khả năng thiết kế PostgreSQL, chỉ mục và pipeline có thể tái tạo.

- Có bằng chứng về quan sát hệ thống, thử lại, khôi phục và kiểm thử dữ liệu.

### Đối với Backend/Data Systems

- Thể hiện API, xác thực, phân quyền, công việc nền và Docker Compose.

- Cho thấy tư duy ranh giới dịch vụ và nguồn dữ liệu chính.

### Đối với Data Science

- Thể hiện thiết kế thí nghiệm, bộ dữ liệu chuẩn, chỉ số và phân tích sai số.

- So sánh phương pháp thay vì chỉ trình diễn một mô hình.

### Đối với Business Analysis

- Thể hiện chuyển vấn đề vận hành thành quy trình, yêu cầu, tiêu chí chấp nhận và kết quả đo được.

- Phân biệt rõ người dùng, bên liên quan, giới hạn và rủi ro.

## 10. Giới hạn phải trình bày trung thực

- Dữ liệu chính là dữ liệu mô phỏng và nguồn công khai, không đại diện đầy đủ cho doanh nghiệp thật.

- Kết quả không chứng minh giảm MTTR nếu chưa thử nghiệm với đội vận hành thật.

- Đồ thị là lớp dẫn xuất có kiểm soát, không tự động hiểu toàn bộ doanh nghiệp.

- Mô hình cục bộ bị giới hạn bởi phần cứng của nhóm.

- Plugin Obsidian là giao diện tối thiểu, không phải sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.

- Mọi claim về hiệu năng chỉ có giá trị trong cấu hình đã công bố.

## 11. Điều kiện để dự án được xem là mạnh

Dự án được xem là mạnh khi nhóm chứng minh được năm điều:

- Bài toán thật: quy trình điều tra sự cố rõ ràng và có người dùng cụ thể.

- Dữ liệu đáng tin: tài liệu có nguồn, phiên bản, trạng thái và quyền.

- Hệ thống chạy đầu cuối: từ ghi chú tới câu trả lời và trích dẫn.

- Đánh giá công bằng: so sánh ba phương pháp trong điều kiện cố định.

- Trung thực kỹ thuật: công bố giới hạn, lỗi và phần việc do AI hỗ trợ.

## 12. Kết quả mong đợi sau khi hoàn thành

Sau khi hoàn thành, nhóm không chỉ có một ứng dụng hỏi đáp. Nhóm có một nghiên cứu hệ thống nhỏ nhưng hoàn chỉnh, thể hiện cách xây dựng hạ tầng ngữ cảnh doanh nghiệp từ dữ liệu nguồn, quản lý vòng đời, phân quyền, truy xuất, đánh giá và vận hành.

Với Gia Huy, dự án tạo một câu chuyện hồ sơ rõ ràng: xuất phát từ Data Science, xây nền Data Engineering và Backend, sau đó dùng phân tích nghiệp vụ để biến yêu cầu người dùng thành hệ thống có tiêu chí kiểm chứng.

Khung ban đầu chỉ nên gồm:

- Cấu trúc repository đã chốt trong doc.

- FastAPI với /health.

- PostgreSQL + pgvector.

- Migration đầu tiên.

- Cấu hình Ollama nhưng chưa viết toàn bộ RAG.

- Docker Compose khởi động được các dịch vụ nền.

- Cấu hình môi trường mẫu, logging cơ bản.

- Một kiểm thử đơn giản và CI.

- README hướng dẫn chạy khung.

Chưa nên vibe code ngay các phần sau:

- Toàn bộ pipeline ingestion.

- ACL và authentication hoàn chỉnh.

- Hybrid retrieval và graph retrieval.

- Trích xuất thực thể bằng AI.

- Bộ đánh giá RAG.

- Plugin Obsidian đầy đủ.

- Dashboard.

Nếu sinh tất cả cùng lúc, hai đứa sẽ nhận một codebase lớn nhưng không biết phần nào đúng, phần nào chỉ “trông giống kiến trúc chuyên nghiệp”.

Tao đề xuất bắt đầu theo ba mốc:

### Mốc 1 — Khung có thể chạy

Docker Compose

├── FastAPI

├── PostgreSQL + pgvector

└── Ollama

Điều kiện đạt:

- Các container khởi động được.

- API kết nối được PostgreSQL.

- Migration chạy thành công.

- Có health check.

- Test và CI chạy được.

- Cả hai người giải thích được từng dịch vụ.

### Mốc 2 — Một lát cắt end-to-end nhỏ

Chỉ làm một luồng:

Một ghi chú Markdown

→ kiểm tra frontmatter

→ lưu document và version

→ chia chunk

→ tạo embedding

→ lưu pgvector

→ tìm kiếm

→ trả về đoạn nguồn

Chưa cần graph, ACL phức tạp hoặc dashboard. Khi lát cắt này chạy ổn, hai đứa mới có xương sống thật của hệ thống.

### Mốc 3 — Mở rộng có kiểm soát

Thêm lần lượt:

- Cập nhật và xóa tài liệu.

- Idempotency.

- Tìm kiếm toàn văn và hybrid retrieval.

- ACL.

- Graph retrieval.

- Sinh câu trả lời và trích dẫn.

- Bộ đánh giá.

- Plugin Obsidian.

- Dashboard.

Người kia có thể tạo khung, nhưng trước khi merge vào main, mày nên kiểm tra:

- Mỗi thư mục có mục đích thật hay chỉ được AI tạo cho đẹp.

- Dependency nào cũng có lý do sử dụng.

- Không có khóa bí mật hoặc cấu hình máy cá nhân.

- Migration có thể chạy từ môi trường trống.

- Docker Compose không phụ thuộc trạng thái có sẵn trên máy người tạo.

- Không có chức năng giả, dữ liệu hard-code hoặc test chỉ để luôn pass.

- Cả hai người đều giải thích được luồng khởi động.

- README khớp với code thực tế.

### Thành viên 1 — Huy Tôn: Kỹ thuật dữ liệu và hệ thống phía máy chủ

Phụ trách chính:

- Thiết kế mô hình dữ liệu và cấu trúc PostgreSQL.

- Xây dựng migration và các ràng buộc bảo đảm tính nhất quán dữ liệu.

- Xây dựng pipeline tiếp nhận tài liệu từ Obsidian.

- Xử lý tạo mới, cập nhật, xóa và quản lý phiên bản tài liệu.

- Thực hiện content hash, idempotency, retry và phục hồi khi ingestion thất bại.

- Quản lý vòng đời của document, chunk và dữ liệu dẫn xuất.

- Xây dựng chỉ mục pgvector và tìm kiếm toàn văn của PostgreSQL.

- Xây dựng truy xuất vector, truy xuất lai và Reciprocal Rank Fusion.

- Thiết kế giao diện truy xuất chung để tích hợp graph retrieval.

- Xây dựng FastAPI cho ingestion, retrieval và trạng thái hệ thống.

- Thực thi ACL ở tầng truy xuất và ghi audit log.

- Xây dựng Docker Compose, health check, structured logging và lệnh tái tạo chỉ mục.

- Viết integration test cho pipeline, PostgreSQL, lifecycle, retrieval và quyền truy cập.

- Đồng thiết kế tiêu chí chấp nhận và bộ đánh giá hệ thống.

### Thành viên 2 — Đạt Sú: Trí tuệ ngữ cảnh, khoa học dữ liệu và trải nghiệm người dùng

Phụ trách chính:

- Thiết kế cấu trúc Obsidian Vault, frontmatter và hệ thống phân loại tài liệu.

- Xây dựng và kiểm tra kho tài liệu mô phỏng.

- Tích hợp Ollama cho embedding và sinh câu trả lời.

- Trích xuất thực thể và quan hệ từ tài liệu.

- Xây dựng graph retrieval và context router.

- Xây dựng bộ tạo ngữ cảnh, câu trả lời, trích dẫn và cơ chế từ chối trả lời.

- Phát triển plugin Obsidian tối thiểu.

- Xây dựng bộ dữ liệu đánh giá chuẩn.

- Thực hiện thí nghiệm so sánh các phương pháp truy xuất.

- Phân tích kết quả, trường hợp thất bại và giới hạn của hệ thống.

- Xây dựng bảng theo dõi đánh giá.

- Hỗ trợ xây dựng yêu cầu nghiệp vụ và kiểm thử người dùng.

### Trách nhiệm chung

Cả hai thành viên cùng chịu trách nhiệm:

- Chốt bài toán, phạm vi và kiến trúc hệ thống.

- Xác định người dùng, quy trình nghiệp vụ và tiêu chí chấp nhận.

- Kiểm tra nguồn dữ liệu, giấy phép và tính nhất quán của tài liệu.

- Review pull request trước khi hợp nhất.

- Kiểm thử ACL và các trường hợp không đủ bằng chứng.

- Kiểm thử luồng đầu cuối từ Obsidian đến câu trả lời có trích dẫn.

- Kiểm tra tính hợp lệ và khả năng tái tạo của thí nghiệm.

- Hoàn thiện README, tài liệu kiến trúc, báo cáo và slide.

- Chuẩn bị video trình diễn và thuyết trình dự án.

- Giải thích được các quyết định thiết kế chính và phần việc của thành viên còn lại.

### Nguyên tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ tạo bản nháp mã nguồn, kiểm thử, tài liệu mô phỏng và tài liệu kỹ thuật. Mọi đầu ra do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phải được thành viên phụ trách đọc, kiểm chứng, kiểm thử và giải thích trước khi hợp nhất. AI không được xem là thành viên thứ ba và không thay thế trách nhiệm chuyên môn của hai thành viên.

git switch main

git pull origin main

git switch -c feature/document-lifecycle

# Làm xong một phần nhỏ

git status

git diff

# Chạy test liên quan

git add <dung-file-can-dua-len>

git commit -m "feat(ingestion): handle document updates"

git push -u origin feature/document-lifecycle